**Termo de Abertura do Projeto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome do projeto:  **Shannon** | Gerente de Projeto: João Henrique  Cliente: Condomínio contratante | Início previsto: **02/08/2022**  Término Previsto: **19/12/2022** |

**Iniciação**

Tipo do Projeto:

***Aplicativo e página web***

Patrocinador:

***Professor Nilson***

Gerente de Projeto:

***João Henrique***

Data de Início do Projeto:

**02/08/2022**

Data Término Previsto:

**19/12/2022**

Introdução Parcial do Projeto:

**Apresentar uma página web e um aplicativo mobile de um sistema de estacionamento para condomínios.**

Área(s) envolvida(s)

**Síndico**

**Administração do condomínio**

**Departamento de Desenvolvedores**

**Moradores**

Objetivos do Sistema Proposto:

**Implementar um sistema para facilitar a reserva no estacionamento de veículos do condomínio.**

**Evitar possíveis conflitos entre os moradores.**

**Classificar e gerenciar vagas do estacionamento preenchidas/disponíveis.**

Justificativas

**Desenvolver um programa que forneça praticidade e eficiência para proporcionar ao condomínio gerenciar e classificar as vagas de estacionamento de maneira automatizada.**

Orçamento inicial (caso haja):

**R$ 999,00**

**Gerenciamento do Projeto**

Restrições:

**Cada contrato tem direito a somente uma vaga.**

**O morador precisa estar cadastrado no sistema.**

Premissas:

**O morador tem a possibilidade de negociar o acréscimo da segunda vaga.**

Escopo

**Gerir vagas de estacionamento para veículos (carros e motos).**

Riscos

**Não atingir os objetivos à tempo.**

**Não adesão de 100% dos moradores.**

Marcos do projeto:

**10-08-2022** Entrega da funcionalidade **Tabelas de Cadastro, alteração, exclusão e consultas;**

**15-08-2022** Entrega da funcionalidade **Cadastrar vaga – Alterar vaga;**

**27-08-2022** Entrega da funcionalidade **Relatório para consultar vaga;**

**01-09-2022** Entrega da funcionalidade de **Reserva de vaga;**

**17-09-2022** Entrega da funcionalidade **Alteração de vaga reservada;**

**20-09-2022** Entrega da funcionalidade **Cancelamento de reserva;**

Método e periodicidade de comunicação:

Reuniões periódicas (via Teams e presencialmente).

**Recursos Pré-Designados**

**Há a necessidade de acesso à internet**

**Ter instalado o App no celular ou acessar o site**

**Partes Interessadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Função** |
| **Alisson** | **DBA** |
| **Eric** | **User Experience / User Interface** |
| **Gabriel** | **Front End** |
| **João** | **Back End** |

**Aprovadores**

**Nome:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nome:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**